部门预算项目支出绩效自评报告

（乡镇基础设施和场镇维护项目）

- 一、基本情况

（一）项目概况

根据场镇基础设施基本情况进行实施维护，如：整治街道路面、维护渠系、更换路灯等，加强场镇基础设施建设，提升场镇形象，改善群众生产生活。涉及1个社区、9个村，2022年我镇基础设施和场镇维护总投资7.00万元，财政所按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

- 项目实施情况

- 磨溪镇成立了以镇党委书记为组长，班子成员和部门负责人及集镇村主职干部为成员的乡镇基础设施场镇维护行动小组，统筹推进各项工作。

- 资金投入使用情况

1、项目资金申报及批复情况。

乡镇基础设施和场镇维护项目2022年初预算7万元 ，预算批复7万元，实际支出6.9986万元。

- 资金计划、到位及使用情况。

（1）资金计划。

该项目2022年年初预算金额为7.00万元。

（2）资金到位。

该项目2022年申报金额为7.00万元，根据区财政局2022年财政预算，该项目实际下达金额为6.9986万元。

2022年财政实际下拨7.00万元，项目实际支出为6.9986万元，项目资金按照项目实施进度支付。

（3）资金使用。

截止2022年12月底，磨溪镇乡镇基础设施和场镇维护项目资金支出6.9986万元，主要用于：对镇辖区道路、水利等基础设施进行维护、整修，维护街道路面及下水管道、路灯等公共服务设施设备等。

- 项目绩效目标。

1.对镇辖区道路、水利等基础设施进行维护、整修。2、维护街道路面及下水管道、路灯等公共服务设施设备等。本项目建成后，增强居民和村民自治积极性，提高社会治理群众参与度，不断提高居民群众的生活质量，为群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，保障社会和谐稳定。

- 二、评价工作开展情况

根据《遂宁市安居区财政局 关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效评价工作的通知》遂安财监督【2023】12号文件精神，由财政办牵头，项目实施部门配合，专门成立了绩效评价工作组，严格对照区财政局下发的《2023年区级项目支出绩效评价指标体系》对项目开展绩效自评工作。具体工作方法包括：

（1）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（2）核实数据。对2022年度该项目支出数据的准确性、真实性进行核实。

（3）实地查看。现场查看各类实物资产。

（4）汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

（5）形成绩效评价报告。

- 三、综合评价结论

2022年该项目顺利完成年度工作任务，根据磨溪镇自评和现场抽样考核，该项目的实施达到了预期绩效目标，自评总分99.8分。（详见附件）。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

- 场镇基础设施维护项目为延续性项目，已在年初进行项目绩效目标申报，项目规划合理，年度绩效目标与中长期规划一致。资金管理办法健全完善。

- 项目管理情况

为使项目如期完成，结合磨溪镇实际情况，对场镇基础设施维护项目按照镇党委工作分工，将所有项目分解到相关党政班子成员，由分管领导具体负责项目实施。严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的场镇基础设施维护项目资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

- 项目产出情况

产出指标完成情况如下：

时效指标：2022年1月-2022年12月。

成本指标：2022年乡镇基础设施和场镇街道维护全年工作经费7.00万元。

数量指标：改善了9个村、1个社区的生活环境和基础设施，提升了群众的生活、生产环境完善了场镇基础设施。

质量指标：为居民提供的良好的生活生产环境，保持了街道的整洁，为居民的出行提供了整洁优美的环境。

- 项目效益情况。

效益指标完成情况如下：

社会效益指标：通过项目实施，改善了场镇面貌，不断提高居民群众的生活质量，为群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，保障社会和谐稳定。

- 满意度指标：群众满意程度得到提高。

- 五、存在主要问题

一是资金投入有限。自脱贫攻坚以来，我镇各村（社区）基础设施得到很大改善，但距离农村强、农村美、农民富还有一定的差距。

二是项目后续管理有待加强，项目建成后的可持续发展还有待完善，管护管理措施需进一步明确规范，确保项目持续发挥作用，项目资金效益最大化。

- 六、相关措施建议

- 1.参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制度绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

- 2.加强资金管理，进一步规范各项支出。