遂宁市安居区综合行政执法局

行政处罚决定书

遂安综执罚决字〔 2023〕第Z009-2号

当事人：蒋*（遂宁************公司法定代表人）

你(单位)于2022年10月至2024年3月实施了遂宁市安居区************及************涉嫌未取得《工程开工令》擅自施工 的行为，涉嫌 违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定,本机关于 2023  年  10月 13 日立案调查。

经查明，你单位2022年8月打捆招标实施的遂宁市安居************项目（一标段）/遂宁市安居************（一期）（一标段），遂宁市安居************建设项目（一标段）中的子项目***于2023年4月动工建设，至今未取得《建筑工程施工许可证》及监理单位未发出《工程开工令》，遂宁市安居************（一期）（一标段）其中的子项目*****于2022年10月动工建设，至今未取得《建筑工程施工许可证》及监理单位未发出《工程开工令》。

上述事实，由以下证据证实：

证据一：遂宁市发展和改革委员会《案件移交函》（遂发改函〔2023〕153号。 证明：遂宁市安居************建设项目（一标段）/遂宁市安居************项目（一期）（一标段）涉嫌未发出《工程开工令》擅自施工。

证据二：调查询问笔录（公司授权委托人）。证明：项目未取得《建筑工程施工许可证》及监理单位未发出《工程开工令》擅自施工。

证据三：调查询问笔录（四川************授权委托人）、查询问笔录（四川************公司授权委托人），证明：证明项目已动工建设 。

证据三：关于遂宁市安居************（一期）/遂宁市安居************（一期）的情况说明。证明：工程合同价参照依据。

2024  年 3月 5  日，本机关依法向你(单位)送达了《行政处罚听证告知书》(遂安综执罚听告字〔2023〕第Z009-2号),告知你(单位)拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内容，并告知你(单位)依法享有的权利。你(单位)在规定期限内未提出陈述、申辩[以及听证]要求。

本机关认为，你(单位) 遂宁市安居************（一期）建设项目（一标段）/遂宁市************建设项目（一期）（一标段）未取得《建筑工程施工许可证》及监理单位未发出《工程开工令》擅自施工 的行为，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条 的规定，根据  《中华人民共和国建筑法》第六十四条，应当：违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的 ，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处罚款，根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定，应当违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款。根据《建设工程质量管理条例》第七三条,应当依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。

鉴于当事人公司在 调查期间，积极配合调查，主动承认问题，无拖延、拒绝配合情况,属于单独实施违法行为,无故意转移证据或伪造证据,工程目前已基本完工，根据《建设工程质量管理条例》第五十六条、第七十三条、《四川省住房和城乡建设行政处罚计算基准》第139项的规定，对你(单位)作出如下行政处罚：

处罚人民币22087.00元（大写：人民币贰万贰仟零捌拾柒元整）。

上述罚款，你(单位)应当自收到本处罚决定书之日起15日内，持本决定 书，到指定银行  遂宁银行安居支行  【缴至 安居区政务服务中心财政局非税收入专户（收款单位：遂宁市安居区财政局，开户银行：遂宁银行安居支行，账号：5002112400065-1），地址： 安居区两中心五馆区人社局旁】 缴纳。逾期不缴纳罚款的，本机关将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起60日内向 安居区人民政府或遂宁市人民政府申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向 射洪市人民法院起诉，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。

遂宁市安居区综合行政执法局

2024 年3 月 14日

联 系 人 ： 曾中国  唐 林    联系地址： 安居区安居大道中段639号

联系电话： 0825-8660883      邮政编码：    629000

注：本通知书一式二联，第一联送当事人，第二联存档。