遂宁市安居区综合行政执法局

行政处罚决定书

遂安综执罚决字〔 2023〕第Z009-1号

当事人：遂宁************有限公司

你(单位)于2022年10月至2024年3月实施了遂宁市安居区************及************项目涉嫌未取得《工程开工令》擅自施工 的行为，涉嫌 违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定,本机关于 2023  年  10月 13 日立案调查。

经查明，你单位2022年8月打捆招标实施的************（一期）建设项目（一标段）/遂宁市安居经开区************（一期）（一标段），遂宁市安居************（一期）建设项目（一标段）中的子项目停车场于2023年4月动工建设，至今未取得《建筑工程施工许可证》及监理单位未发出《工程开工令》，遂宁市安居************（一期）（一标段）其中的子项目******于2022年10月动工建设，至今未取得《建筑工程施工许可证》及监理单位未发出《工程开工令》。

上述事实，由以下证据证实：

证据一：遂宁市发展和改革委员会《案件移交函》（遂发改函〔2023〕153号。 证明：遂宁市安居************（一期）建设项目（一标段）/遂宁市安居************建设项目（一期）（一标段）涉嫌未发出《工程开工令》擅自施工。

证据二：调查询问笔录（公司授权委托人）。证明：项目未取得《建筑工程施工许可证》及监理单位未发出《工程开工令》擅自施工。

证据三：调查询问笔录（四川************公司授权委托人）、查询问笔录（四川************公司授权委托人），证明：证明项目已动工建设 。

证据三：关于遂宁市安居************（一期）/遂宁市安居************项目（一期）的情况说明。证明：工程合同价参照依据。

2024  年 3月 5  日，本机关依法向你(单位)送达了《行政处罚听证告知书》(遂安综执罚听告字〔2023〕第Z009-1号),告知你(单位)拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内容，并告知你(单位)依法享有的权利。你(单位)在规定期限内未提出陈述、申辩[以及听证]要求。

本机关认为，你(单位) 遂宁市安居************建设项目（一标段）/遂宁市安居************（一期）（一标段）未取得《建筑工程施工许可证》及监理单位未发出《工程开工令》擅自施工 的行为，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条 的规定，根据 《中华人民共和国建筑法》第六十四条，应当：违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的 ，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处罚款，根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定，应当违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款。

鉴于当事人 调查期间，积极配合调查，主动承认问题，无拖延、拒绝配合情况,属于单独实施违法行为,无故意转移证据或伪造证据,工程目前已基本完工，根据《建设工程质量管理条例》第五十六条、《四川省住房和城乡建设行政处罚计算基准》第139项的规定，对你(单位)作出如下行政处罚：

责令改正，处罚人民币441757.00元（大写：人民币肆拾肆万壹仟柒佰伍拾柒元整）。

上述罚款，你(单位)应当自收到本处罚决定书之日起15日内，持本决定 书，到指定银行  遂宁银行安居支行  【缴至 安居区政务服务中心财政局非税收入专户（收款单位：遂宁市安居区财政局，开户银行：遂宁银行安居支行，账号：5002112400065-1），地址： 安居区两中心五馆区人社局旁】 缴纳。逾期不缴纳罚款的，本机关将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起60日内向 安居区人民政府或遂宁市人民政府申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向 射洪市人民法院起诉，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。

遂宁市安居区综合行政执法局

2024 年3 月 14日

联 系 人 ： 曾中国  唐 林    联系地址： 安居区安居大道中段639号

联系电话： 0825-8660883      邮政编码：    629000

注：本通知书一式二联，第一联送当事人，第二联存档。