附件

遂宁市安居区2024年“天府菜油”产业融合

发展暨产油大县示范县项目实施方案

（征求意见稿）

根据《遂宁市财政局关于下达2024年产粮（油）大县奖励资金专项预算的通知》（遂财建〔2024〕123号）、《遂宁市安居区财政局关于下达2024年产粮（油）大县奖励资金专项预算的通知》（遂安财建〔2024〕50号）文件精神，结合安居区油菜生产实际，特编制本项目实施方案。

一、基本情况

全区2024年油料作物播种面积30.06万亩，占全区农作物总播种面积117.6万亩的25.56%，油料总产56448吨。其中：油菜播种面积24.58万亩、亩产191公斤、总产46959吨；花生播种面积5.36万亩、亩产175公斤、总产9383吨。

二、目标任务

根据“天府油菜”产业融合发展要求，进一步提升农产品精深加工能力，推动菜油产业全链条发展，将产业做大做强，持续打造辛农民食用油品牌，建立和完善油菜生产、加工、营销、技术服务等服务体系。

三、建设内容

（一）遂宁辛农民食品科技有限公司改建扩能项目。重点围绕压榨车间、原料车间、灌装车间、化验室、成品仓库、展示展厅及附属配套车间进行改造升级，达到标准化、无菌无尘化水平；对原料仓库、储油罐、压榨设备、灌装设备、检化验等设备进行更代扩能。

（二）油菜新型农用机具推广。在全区推广油菜机械化整地、播种、植保、收获及秸秆粉碎还田等农用机具58台（套）。

四、资金概算

该项目中央财政补助1152万元（详见附表1）。

（一）遂宁辛农民食品科技有限公司改建扩能项目。中央财政补助722万元，具体如下：

1.生产车间升级改造。提升改造压榨车间、原料车间、灌装车间、化验室、成品仓库、展示展厅及附属配套等，总投入700万元，中央财政投入302万元，企业自筹398万元。

2.智能化生产设备换代。新购置原料智能仓、智能储油罐、压榨设备、灌装设备、检化验设备，新增原料检测设施设备，传输除杂设备、烘干设备及附属配套等，总投入900万元，中央财政投入420万元，企业自筹480万元。

（二）油菜新型农用机具推广。在全区推广油菜机械化整地、播种、植保、收获及秸秆粉碎还田等农用机具58台（套）（详见附表2），中央财政补助430万元。

五、建设期限

2025年5月—2026年5月。

六、效益分析

（一）经济效益。项目实施后，预计加工油菜籽2万余吨每年，可解决安居区全区菜籽销售问题，切实提升农民种植效益。有利于带动农民的菜籽种植积极性，将带动种植农户5000户，农户年均可增收500元/户，最终达到“群众增收、政府满意、企业增效”的目标。

（二）社会效益。通过项目实施，引进先进设备，促进植物油加工生产技术提高，使加工过程更加安全，食用油质量可追溯体系得到进一步完善，生产放心粮油直接关系到广大消费者的身体健康和食用安全，关系到社会经济的发展和稳定。

（三）生态效益。该项目实施后，增加油菜生产加工机械化水平，能有效提高秸秆还田水平，有效防止农业大气污染，保障现代农业的可持续发展。

七、保障措施

（一）组织领导。为保证项目顺利开展，区政府成立以分管农业副区长任组长，区农业农村局局长、区财政局局长任副组长，相关单位负责人和项目镇镇长为成员的项目实施领导小组，领导小组负责项目的组织领导，协调项目实施相关事宜，精心组织，周密部署，确保各项工作落到实处。

（二）项目管理。区财政局按照省、市财政主管部门的要求落实项目工作经费，明确中央财政资金的补助环节及补助标准，财政资金拨付及使用管理、绩效评价等。区农业农村局组织相关单位技术人员，按照项目建设的标准和要求，编制实施方案和技术指导工作。油菜新型农用机具推广采取政府集中采购的方式，区农业农村局交由农业国有平台公司按程序用于全区1+6+N“全程机械化+综合农事服务”体系建设，不再享受农机购置补贴政策。项目镇作为责任主体，负责辖区内项目建设、农机装备等规划落实、组织实施及验收等资料归档整理备查。

（三）财务管理。按照项目实施要求，建立健全完善的财务管理、采购、监督、总结、验收、审计等各项制度，严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法>的通知》（川财建〔2018〕160号）《遂宁市安居区产油大县奖励资金项目管理办法》（遂安财建〔2018〕8号）等相关文件要求进行管理，中央财政奖励资金实行县级报帐制，专款专用，专账核算，切实加强项目资金的使用管理，保障资金安全有效，充分发挥项目资金效益。

附件：1.遂宁市安居区2024年“天府菜油”产业融合发展暨

产油大县项目建设内容及投资概算汇总表

2.遂宁市安居区2024年产油大县奖励资金项目油菜

专用农机具投资估算表

附件1

遂宁市安居区2024年“天府菜油”产业融合发展暨产油大县项目建设内容及投资概算汇总表

| 项 目 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 总投入（万元） | 中央财政补助（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | 2030 | 1152 |
| 一、遂宁辛农民食品科技有限公司改建扩能项目 |  |  |  | 1600 | 722 |
| 1.生产车间升级改造 | 对压榨车间、原料车间、灌装车间、化验室、成品仓库、展示展厅进行升级、改造提升等。（含房屋顶面拆除重建、对车间内外面及屋顶、地面等改造提升，达到恒温无尘标准，建设参观通道及附属等） | 平方米 | 3500 | 700 | 302 |
| 2.智能化生产设备换代 | 新购买整套智能压榨生产线。（含10台压榨设备、烘干设施、传输除杂设备设施及附属配套） | 套 | 1 | 340 | 160 |
|  | 新购买智能化、数字化灌装生产线3条。（菜籽油智能螺旋灌装生产线1条；芝麻油智能灌装线1条；花椒油智能能生产线1条；灌装线附属设施设备） | 条 | 3 | 360 | 160 |
|  | 新增仓容仓储设备。 （新建罐容200吨储油罐5个；新建设仓储设备，智能立体仓储、机器人设备、菜籽原料仓） | 个 | 8 | 200 | 100 |
| 二、油菜新型农用机具推广 |  |  |  | 430 | 430 |
| 1.油菜新型农用机具推广 | 推广油菜机械化整地、播种、收获及秸秆粉碎还田农用机具58台（套） | 台（套） | 58 | 430 | 430 |

附件2

遂宁市安居区2024年产油大县奖励资金项目油菜专用农机具投资细化表

| 机具名称 | 机具型号 | 机具性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元/台套） | 金额 （万元） | 补助 标准 （万元/台套） | 补助金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮式拖拉机（动力换向） | 东方红LY1204-C1 | 1.整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4450mm×2170mm×2950mm（至驾驶室顶端）（允许偏差2%）。 2.轴距≥2310mm；常用轮距（前轮/后轮）：1761mm/1652mm（允许偏差2%）；最小离地间隙及部位≥430mm（前桥下端）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离≥1345mm；变速箱齿轮副轴孔中心距≥111mm。3.最小使用质量≥4100kg；最小使用比质量≥46.12kg/kW。4.挡位数（前进/倒退）≥12/12；主变速挡位数≥4；副变速挡位数≥3×（1+1）。5.发动机气缸数：4；发动机标定功率≥88.9kW；发动机额定净功率≥95.6kW；发动机标定转速≤2200r/min；6.转向系型式:全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向。7.主变换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡+动力换向。8.轮胎型号：12.4-26（水田轮）/16.9-34（水田轮）；9.液压输出组数：2组。 | 台 | 6 | 17.8 | 106.8 | 17.8 | 106.8 |
| 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 1.结构型式：框架型；整机外形尺寸（长*宽*高）：1180mm*2545mm*1110mm（允许偏差2%）。2.工作幅宽≥230cm；耕深（cm）：12-16；3.刀轴型式：单轴式；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动。3.刀辊总安装刀数（把）≥66。 | 台 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200 | 1.工作幅宽≥200cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）≥弯刀84+直刀42。2.配套动力范围（kW）：73.5~95.5；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式。 | 台 | 6 | 1.2 | 7.2 | 1.2 | 7.2 |
| 开沟机 | 1KS-40 | 1.结构型式：双圆盘；与拖拉机挂接方式：悬挂式；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/860。2.生产率（m/h）：2100-3500；开沟沟形：梯形；开沟深度（cm）：35±4；沟面宽度（cm）：39±1；沟底宽度：13±1。 | 台 | 6 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 6.6 |
| 油菜气送式联合播种机 | 2BFYQ-8/10 | 1.功能：一次性完成开厢沟、旋耕、播种、施肥等多道工序。2.配套动力：≥88.2kw；外形尺寸：2555mm*1400mm*1500mm；旋耕作业幅宽≥2300mm；旋耕传动方式：单侧齿轮传动；总安装刀数：≥46把。3.播种行数：8-10行可选；播种方式：气送式精量播种；播种驱动形式：GPS测速和电驱控制；播种量：200-350g/亩；行距：250-300mm；施肥量：25-60kg/亩；施肥方式：基肥、种肥同步施用。4.各行排种量一致性变异系数≤3.5%；总排种量稳定性变异系数≤2%；总排肥量稳定性变异系数≤5.5%；作业速度：≥2.1km/h；效率：≥5亩/h；适播作物：油菜、小麦；种肥间距：3-5cm；耕深≥13cm；耕深稳定性≥93%；种子破损率≤0.15% | 台 | 12 | 5.6 | 67.2 | 5.6 | 67.2 |
| 农业无人飞机 | 大疆3WWDZ-U70A | 1.空机质量：≥56kg；满载悬停时间≥7.4min；。 2.飞行控制系统（RTK）：网络RTK；飞行控制系统（避障）：前后避障、绕障、左右避障上避障；卫星接收机类型：BDS。 3.电池型式：智能电池；电池容量≥41000mAh；电池组数：2组；充电器型式：智能充电器（充电站）； 4.最大喷洒起飞重量：≥126 kg。可设置最大飞行半径：≥2 km。 5.最大轴距：≥2440 mm。 6.悬停精度：启用 RTK:≤ 1 cm + 1 ppm （水平）, ≤1.5 cm + 1 ppm （垂直）。 7.主旋翼材质：碳纤维复材，≥62 英寸，主旋翼数量4对；药箱材质：（HDPE），药箱容积（L）：≥70；喷头数量（个）：≥2 水泵类型：有效喷幅范围：≥4 - 11 m 最大流量：≥30 L/min。 8.播撒系统作业箱容积：≥100 L ；播撒作业箱内部最大载重：≥70 kg ；有效播幅：≥3 - 10 m。 | 台 | 12 | 6.5 | 78 | 6.5 | 78 |
| 全喂入式联合收割机 | 洋马农机4LZ-6.0A（G4） | 1.发动机结构型式：4缸、水冷；发动机标定功率：≥88kw；发动机标定转速：≤2500r/min；喂入量：≥6kg/s。2.割台工作幅宽：≥2290mm。最小离地间隙：≥230mm；最大作业速度：≥5.9km/h；履带接地压力：≤21KPa。作业档位：≥2个；变速机构型式：机械机构+无级变速。3.拨禾轮直径：900mm±10mm；脱粒机构布置方式：纵轴流式；主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）：640mm×2300mm（±2%）。4.驾驶室类型：封闭式；卸粮方式：机械自动卸粮。配置要求：空调驾驶室；粮仓容积：≥2100L；油箱容积：≥230L；带底盘升降与平衡装置，液压双驱。 | 台 | 5 | 27.84 | 139.2 | 27.84 | 139.2 |
| 杂粮割台 | 家家乐GGT-5 | 1.设计行距（mm）：410±10；割幅（mm）≥2300；设计行数（行）：≥5。2.喂入型式：水平割刀全喂入；适应作物：玉米、油菜、高粱等。 | 台 | 5 | 3.8 | 19 | 3.8 | 19 |
| 合计 |  |  |  | 58 |  | 430 |  | 430 |