采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目名称、最高限价

1、项目名称：安居区聚贤镇等4个土地整理排查整治项目技术服务工作采购项目。

2、本项目最高限价：本项目最高限价 88 万元。（超过最高限价作无效竞标处理）

二、项目服务内容及要求

（一）项目概述

安居区聚贤镇金土地村、凉亭沟村、木莲寺村土地整理排查整改项目、安居区中兴镇猴子碑村、新寨子村、响滩子村、高楼房村、水洞湾村土地整理排查整改项目、安居区中兴镇中兴场村、皂角桥村、三圣庙村、安家沟村、大马山村土地整理排查整改项目、安居区保石镇贺家井村、三家堂村、七星店村、贴心村、李家沟村、清泉村土地整理排查。

- 服务内容及要求

- 1、排查整改前期数据分析；

- 2、排查整改前期优于0.2米正射影像航飞；

- 3、排查整改规划设计方案；

- 4、省投资项目规划设计方案通过市自然资源和规划局组织的专家审核，完成四川省土地整治中心的“四方”会审，并取得市自然资源和规划局立项批复；地方投资项目规划设计方案通过市自然资源和规划局组织的专家审核并取得自然资源和规划局立项批复。

- 5、配合业主指导项目实施，完成实施过程中的变更设计（如有）；

- 6、项目竣工后，实施后优于0.2米正射影像航飞。完成竣工资料编制，并配合通过市自然资源和规划局终验；

- 7、完成整改后新增耕地核查、占补平衡系统备案及举证等后期服务工作。

三、商务要求

1.服务周期：180天。

2.支付方式：完成规划编制及市级立项后15个工作日支付至合同金额的30%;项目竣工并通过验收后15个工作日支付至合同金额的60%；完成新增耕地上图入库备案工作后15个工作日支付至合同金额的100%。

3.成果提交时间：按照自然资源部规定时间进行提交。