中共遂宁市安居区玉丰镇委员会

遂安玉委发〔2022〕7号

中共遂宁市安居区玉丰镇委员会

关于印发《遂宁市安居区玉丰镇金鸡村精品村

2022年-2023年规划方案》的通知

镇直各部门、金鸡村“两委”：

《遂宁市安居区玉丰镇金鸡村精品村2022年-2023年规划方案》经镇党委讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

中共遂宁市安居区玉丰镇委员会

2022年2月18日

遂宁市安居区玉丰镇金鸡村精品村

2022年-2023年规划方案

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<遂宁市安居区新时代“美丽遂宁·宜居乡村”精品村建设行动实施方案（2021年-2023年）>的通知》（遂安委办〔2021〕98号），为切实做好我镇金鸡村精品村建设工作，结合村情实际，特制定本方案。

一、基本情况

金鸡村距遂宁城区安居城区等距8公里，国道318线贯穿其中。全村辖6个村民小组，农户969户、2817人，耕地面积1276亩、林地1850亩。建成新村聚居点5个，农户181户；发展观光旅游（主导产业）2480亩；建成村道路13.5公里；水利设施26处（其中山坪塘5口，渠系2950米，蓄水池18口）；村级办公室建筑面积375平方米，村民健身场地2160平方米，健身器具配备齐全；有老年活动中心5处，建筑面积约1300平方米；有卫生公厕4所。

二、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实党的十九届五中全会、省委十一届九次全会、市第八次党代会和区第五次党代会部署，积极探索乡村振兴新路径，把握乡村振兴对乡村旅游发展带来的新机遇，聚焦“七项任务”，将金鸡村创建成为全省基层治理示范村，省级乡村文化振兴样板村，将金鸡村党总支创建为4A级党支部，建设成以“大明浪漫爱情第一村”为主题的民俗文化精品村。

三、重点任务

（一）2022年建设项目规划

1.实施产业发展项目建设

（1）乡村旅游基地建设。投入资金580万元，依托原七彩驿站和山水庄园，建设尚书晏语、陶情悦府生态火锅两处旅游业态，吸聚人气商气，增加就业岗位，带动村民增收。

区级牵头部门：区文化广电旅游局；区级责任部门：区财政局、区农旅园区、祥安公司；完成时限：2022年4月

（2）研学基地建设。投入资金400万元，加快推进农田田园化、庭院果蔬化建设，新建“瓜田豆篱”示范项目1个。

区级牵头部门：区乡村振兴局；区级责任部门：区农业农村局、区文化广电旅游局；完成时限：2022年12月

2.实施乡村建设行动

（3）农村卫生厕所改造（公共厕所）。投入资金30万元，完善乡村旅游基础设施建设，在金鸡村二社新建旅游公共厕所一个。

区级牵头部门：区文化广电旅游局；区级责任部门：区财政局、区农旅园区、祥安公司；完成时限：2022年3月

（4）塘堰整治提升。投入资金8万元，实施塘堰整治提升工程，在金鸡村二社清淤堰塘1口，并进行泄洪管网改造。

区级牵头部门：区文化广电旅游局；区级责任部门：区财政局、区农旅园区、祥安公司；完成时限：2022年3月

（5）公共照明设施建设。投入资金20万元，依托七彩明珠景区，推动夜间经济加快发展，实施乡村道路夜间照明基础设施建设工程，安装路灯180盏，方便村民、游客夜间出行。

区级牵头部门：区农业农村局；完成时限：2022年2月

（6）农村道路建设。投入资金200万元，推进农村基础设施建设，新建、改建村道路约3公里。

区级牵头部门：区交通运输局；区级责任部门：区乡村振兴局；完成时限：2022年11月

（7）农村污水治理。投入资金140万元，建设人工湿地2处，主要包括农村居民聚居点污水收集管网、厌氧池、湿地建设等内容，收集、处理居民聚居点污水。

区级牵头部门：区乡村振兴局；区级责任部门：区农业农村局；完成时限：2022年12月

（8）农村卫生厕所改造（户用）。投入资金52万元，推进农村“厕所革命”示范村建设，2022年进行卫生厕所改造260户，卫生厕所普及率达到98.1%。

区级牵头部门：区乡村振兴局；区级责任部门：区农业农村局；完成时限：2022年12月

（9）乡村旅游基础设施建设。投入资金100万元，完善乡村旅游基础设施建设，修建生态停车场1处，约3530平方米。

区级牵头部门：区文化广电旅游局；区级责任部门：区财政局、区农旅园区、祥安公司；完成时限：2022年12月

3.实施乡村治理和精神文明建设行动

（10）农村文化项目。投入资金300万元，改建情书博物馆1座，打造成为全国第一家情书博物馆。

区级牵头部门：区文化广电旅游局；区级责任部门：区财政局、区农旅园区、祥安公司；完成时限：2022年6月

（二）2023年建设项目规划

1.实施农村风貌整治项目建设

（11）村容村貌提升建设。投入资金260万元，提升金鸡村颜值、品质、气质，对319健康绿道沿线实施人居环境提升工程。

区级牵头部门：区文化广电旅游局；区级责任部门：区财政局、区农旅园区、祥安公司；完成时限：2023年12月

2.实施乡村建设行动

（12）塘堰渠系整治提升。投入资金70万元，实施塘堰整治提升工程，计划堰塘清淤3口、渠系整治1公里。

区级牵头部门：区文化广电旅游局；区级责任部门：区财政局、区农旅园区、祥安公司；完成时限：2023年11月

（13）农村道路建设（通村、通户路）。投入资金260万元，新建村道路约3公里、对约1公里村社道路扩宽至4.5米。

区级牵头部门：区交通运输局；区级责任部门：区乡村振兴局、区农业农村区；完成时限：2023年11月

四、保障措施

（一）加强组织领导。充分利用区文化广电旅游局牵头作用，实施联席会议制度。适时召开专题会议，研究乡村旅游产业发展相关工作，及时协调解决工作中存在的问题和困难。在镇级建立以主要领导为组长，各分管领导为副组长，相关部门负责人为成员的领导小组，按照责任分工，各司其职，主动履职，按照各牵头单位负责的工作任务，落实工作责任、细化工作举措，顺排工期倒排工序，主动对接上级部门，积极协调相关政策，确保各项工作有序推进。

（二）强化督促检查。镇党委成立工作督导小组，由镇纪委书记为组长，出台考核细则，对标目标任务进行督促指导，对工作情况每季度1通报，每月1研判，将考核结果与项目资金和个人绩效挂钩，确保相关工作有序高效推进。

（三）加强纪律保障。自觉服从安居区新时代“美丽遂宁·宜居乡村”精品村建设工作大局，带头遵守好政治纪律、组织人事纪律、财经纪律、廉洁纪律和工作纪律，确保政令畅通、令行禁止，做到人心不乱、队伍不散、工作不断、资产不失。要严格按程序、按步骤组织实施，不走捷径、不搞变通。

（四）加强宣传总结。由镇经济发展和乡村振兴办牵头，组织相关部门对牵头工作形成总结经验性材料，确保工作推进有经验，项目完成有总结，先进机制能复制，实战效果可宣传，进一步扩大工作成果。

附件：安居区玉丰镇金鸡村精品村2022年-2023年项目计划表

附件:

安居区玉丰镇金鸡村精品村2022年-2023年项目计划表

| 序号 | 乡镇 | 村 | 项目计划年度 | 项目名称 | 项目内容 | 资金安排（万元） | 主管部门 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉丰镇 | 金鸡村 | 2022年 | 休闲农业与乡村旅游基地建设 | 依托原七彩驿站和山水庄园，建设尚书晏语、陶情悦府生态火锅两处旅游业态，吸聚人气商气，带动村民增收。 | 580 | 区文化广电旅游局 | 产业发展 |  |
| 2 |  |  |  | 研学基地建设 | 加快推进庭院果蔬化建设，新建“瓜田豆篱”示范项目1个。 | 400 | 区乡村振兴局 | 产业发展 |  |
| 3 |  |  |  | 农村卫生厕所改造（公共厕所） | 完善乡村旅游基础设施建设，在金鸡村二社新建旅游公共厕所一个。 | 30 | 区文化广电旅游局 | 乡村建设行动 |  |
| 4 |  |  |  | 其他 | 实施塘堰整治提升工程，在金鸡村二社清淤堰塘1口，并进行泄洪管网改造。 | 8 | 区文化广电旅游局 | 乡村建设行动 |  |
| 5 |  |  |  | 其他（公共照明设施） | 依托七彩明珠景区，推动夜间经济加快发展，实施乡村道路夜间照明基础设施建设工程，安装路灯180盏，方便村民、游客夜间出行。 | 20 | 区农业农村局 | 乡村建设行动 |  |
| 6 |  |  |  | 农村道路建设（通村、通户路） | 推进农村基础设施建设，新建、改建村道路约3公里。 | 200 | 区交通运输局 | 乡村建设行动 |  |
| 7 |  |  |  | 农村文化项目 | 改建情书博物馆1座，打造成为全国第一家情书博物馆。 | 300 | 区文化广电旅游局 | 乡村治理和精神文明建设 |  |
| 8 |  |  |  | 农村污水治理 | 建设人工湿地2处，主要包括农村居民聚居点污水收集管网、厌氧池、湿地建设等内容，收集、处理居民聚居点污水。 | 140 | 区乡村振兴局 | 乡村建设行动 |  |
| 9 |  |  |  | 农村卫生厕所改造（户用） | 推进农村“厕所革命”示范村建设，2022年进行卫生厕所改造260户，卫生厕所普及率达到98.1%。 | 52 | 区乡村振兴局 | 乡村建设行动 |  |
| 10 |  |  |  | 产业路、资源路、旅游路建设 | 完善乡村旅游基础设施建设，修建生态停车场1处，约3530平方米。 | 100 | 区文化广电旅游局 | 产业发展 |  |
| 11 |  |  | 2023年 | 村容村貌提升 | 提升金鸡村颜值、品质、气质，对319健康绿道沿线实施人居环境提升工程。 | 260 | 区文化广电旅游局 | 乡村建设行动 |  |
| 12 |  |  |  | 其他 | 实施塘堰整治提升工程，计划堰塘清淤3口、整治渠系1公里。 | 70 | 区农业农村局 | 乡村建设行动 |  |
| 13 |  |  |  | 农村道路建设（通村、通户路） | 新建村道路约3公里、对约1公里村社道路扩宽至4.5米。 | 260 | 区交通运输局 | 乡村建设行动 |  |

遂宁市安居区玉丰镇党政办公室 2022年2月18日印发