附 件 ：

遂宁市安居区城区智慧停车位项目

特

许

经

营

出

让

方

案

主管单位：遂宁市安居区综合行政执法局

编制单位：中国国际工程咨询有限公司

（征求意见稿）

二〇二三年七月

目  录

第一章 编制依据及项目背景	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	2

1.3 项目背景	4

第二章 项目概况	6

2.1 项目名称	6

2.2 项目实施机构	6

2.3 项目涉及对象	6

2.4 项目评估价值	7

2.5 项目合同期限	8

2.6 项目经营要求	8

第三章 项目运作方式	9

3.1 项目具体运作方式	9

3.2 资产权属	10

第四章 项目投资回报	11

4.1 回报机制	11

4.2 外部配套安排	11

第五章 特许经营者应当具备的条件及选择方式	13

5.1 出让办法	13

5.2 社会资本的资格条件	13

5.3 招标标的	14

第六章 绩效考核	15

6.1 绩效考核原则	15

6.2 绩效考核机制	15

附件 特许经营协议框架	24

第1条 定义及解释	25

第2条 合作关系建立	27

第3条 权利和义务及双方承诺	28

第4条 本协议的组成部分	30

第5条 违约情形与责任	30

第6条 不可抗力	32

第7条 争议解决	33

第8条 本协议的生效及终止	33

第9条 其他事项	34

# 第一章 编制依据及项目背景

## 1.1 编制目的

基础设施和公用事业特许经营模式是指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的法人或者其他组织，通过协议明确权利义务和风险分担，约定其在一定期限和范围内投资运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服务。依据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等6部委第25号令）等以及遂宁市安居区实际，特制定本出让方案。

本方案旨在通过对遂宁市安居区城区智慧停车位项目，采用特许经营模式实施投资收益及财务效益预测、风险分担机制和防范措施、特许经营及政府监管等内容的研究分析，论证遂宁市安居区城区智慧停车位项目采取特许经营模式的可行性。通过分析特许经营者经营期的投资回报、政府支出责任、双方权利义务和风险分配等，为遂宁市安居区城区智慧停车位项目成功采取特许经营模式提供政策理论依据。

## 1.2 编制依据

- 《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

- 国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；

- 国家发展改革委《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）；

- 国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）；

- 《基础设施和公共事业特许经营管理办法》（国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行令〔2015〕第25号）；

- 国家发展改革委《传统基础设施领域政府和社会资本合作的有关工作的通知》（发改投资〔2016〕1744号）；

- 《中华人民共和国招标投标法》（2017年修正）；

- 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第709号）；

- 《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；

- 《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）；

- 《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）；

- 《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23号）；

- 《国家发展改革委办公厅关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕561号）；

- 《四川省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作通知的通知》（川办发〔2015〕19号）；

- 《四川省贯彻落实〈国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见〉重点任务分工方案》的通知（川发改投资〔2022〕433号）；

- 《遂宁市安居区发展和改革局关于对区柔刚街道办事处管理的城区机动车临时占道停车收费标准的批复》（【2018】209号）；

- 《遂宁市安居区发展和改革局关于对区凤凰街道办事处管理的城区机动车临时占道停车收费标准的批复》（【2018】208号）；

- 《遂宁市发展和改革委员会关于电动汽车用电价格及充电服务费收费标准的通知》（遂发改〔2017〕43号）；

- 其他相关法律法规等。

## 1.3 项目背景

各级政府有进一步盘活存量资产、扩大有效投资需求。《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产、扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）指出：要聚焦存量资产重点领域，盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产。鼓励地方企业依托资本投资、运营公司，按规定通过进场交易、协议出让、无偿划转、资产置换、联合整合等方式，盘活长期闲置的存量资产，整合非主业资产。通过发行债券等方式，为符合条件的资本投资、运营公司盘活存量资产提供中长期资金支持。

各级政府有拓展丰富智慧城市应用场景需求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出：加快数字社会建设步伐，适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，以数字化助推城乡发展和治理模式创新，分级分类推进新型智慧城市建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造，推进智慧社区建设。

推进市政公用设施智能化升级，改造公共交通、水电等重点领域管理系统，推动信息网络等新型基础设施建设，加快打造智慧城市，提升城市管理和社会治理的数字化、智能化、精准化水平。

近年来，随着遂宁市安居区经济的发展和人民收入水平的提高，遂宁市安居区机动车销量增长迅猛，保有量逐年攀升。随着机动车数量快速增长，城区“停车难”“停车乱”的问题日益突出，主要表现为：中心城区泊位少，不能满足停车需求；路内停车位设置随意性大，占用城市道路资源。

智慧停车是基于互联网技术、移动支付技术等一系列新技术的应用，将城市停车资源拉通，实现停车位资源状态的实时更新、查询、预订、支付、管理一体化，为驾驶者提供安全、便捷、高效的停车服务。有利于实现停车位资源利用率的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化，能够有效缓解停车难、停车乱这一社会难题。

为推动治理交通拥堵、出行难、停车难等“城市病”，整合全区城区临时占道停车泊位资源，缓解停车供需矛盾，提升市民停车及出行环境，因此提出本项目的建设。

# 第二章 项目概况

## 2.1 项目名称

遂宁市安居区城区智慧停车位项目。

## 2.2 项目实施机构

遂宁市安居区综合行政执法局。

## 2.3 项目涉及对象

遂宁安居区各目标街道两侧标准停车位和街道边临时停车位总共11018个，详见下表：

表2-1 项目停车位资产统计表

| 序号 | 所属街道 | 位置 | 单双侧 | 所在道路等级 | 车行道或人行道 | 车位个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔刚街道 | 滨江南路北段 | 双侧 | 次干路 | 人行道 | 377 |
| 2 | 柔刚街道 | 琼江东路 | 单侧 | 次干路 | 车行道 | 20 |
| 3 | 柔刚街道 | 琼江中路 | 双侧 | 次干路 | 车行道 | 125 |
| 4 | 柔刚街道 | 琼江西路 | 双侧 | 次干路 | 车行道 | 130 |
| 5 | 柔刚街道 | 兴贸东路 | 双侧 | 次干路 | 车行道 | 350 |
| 6 | 柔刚街道 | 兴贸西路 | 双侧 | 次干路 | 车行道 | 220 |
| 7 | 柔刚街道 | 三官塘街 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 100 |
| 8 | 柔刚街道 | 百汇街 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 15 |
| 9 | 柔刚街道 | 兴业路 | 双侧 | 主干路 | 车行道 | 300 |
| 10 | 柔刚街道 | 正东街 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 80 |
| 11 | 柔刚街道 | 幸福街 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 20 |
| 12 | 柔刚街道 | 育才路 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 32 |
| 13 | 柔刚街道 | 兴旺街 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 97 |
| 14 | 柔刚街道 | 锦绣街 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 6 |
| 15 | 柔刚街道 | 陶家湾道路 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 110 |
| 16 | 凤凰街道 | 蓝溪街 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 106 |
| 17 | 凤凰街道 | 国贸西路 | 双侧 | 次干路 | 人行道 | 125 |
| 18 | 凤凰街道 | 国贸南路 | 双侧 | 次干路 | 人行道 | 88 |
| 19 | 凤凰街道 | 国贸东路 | 单侧 | 次干路 | 人行道 | 122 |
| 20 | 凤凰街道 | 安居大道中段 | 双侧 | 主干路 | 车行道 | 1306 |
| 21 | 凤凰街道 | 安居大道中段南侧 | 单侧 | 支路 | 人行道 | 203 |
| 22 | 凤凰街道 | 安居大道中段北侧 | 双侧 | 支路 | 人行道 | 243 |
| 23 | 凤凰街道 | 泰和西街 | 单侧 | 支路 | 人行道 | 26 |
| 24 | 凤凰街道 | 泰和东街 | 单侧 | 支路 | 人行道 | 29 |
| 25 | 凤凰街道 | 康乐街 | 单侧 | 支路 | 人行道 | 46 |
| 26 | 凤凰街道 | 凤鸣路 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 90 |
| 27 | 凤凰街道 | 凤凰大道北段 | 双侧 | 主干路 | 车行道 | 348 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 4714 |
| 28 | 凤凰街道 | 遂安大道中段 | 双侧 | 主干路 | 车行道 | 1000 |
| 29 | 凤凰街道 | 遂安大道南段 | 双侧 | 主干路 | 车行道 | 260 |
| 30 | 凤凰街道 | 栖凤大道西段 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 80 |
| 31 | 凤凰街道 | 秀眉路 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 50 |
| 32 | 凤凰街道 | 小祠街 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 130 |
| 33 | 凤凰街道 | 黄林路 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 330 |
| 34 | 凤凰街道 | 小祠路 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 30 |
| 35 | 凤凰街道 | 嘉乐路 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 120 |
| 36 | 柔刚街道 | 梧桐南路 | 双侧 | 主干路 | 车行道 | 880 |
| 37 | 柔刚街道 | 明珠街 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 100 |
| 38 | 柔刚街道 | 乌木厅街 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 150 |
| 39 | 柔刚街道 | 翠云街 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 120 |
| 40 | 柔刚街道 | 顺安北路中路 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 500 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 3750 |
| 41 | 凤凰街道 | 滨江北路 | 单侧 | 支路 | 人行道 | 140 |
| 42 | 凤凰街道 | 聚安南路 | 双侧 | 次干路 | 车行道 | 480 |
| 43 | 凤凰街道 | 聚安中路 | 双侧 | 次干路 | 车行道 | 450 |
| 44 | 凤凰街道 | 兴安北路 | 双侧 | 次干路 | 车行道 | 180 |
| 45 | 凤凰街道 | 凤鸣支路 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 120 |
| 46 | 柔刚街道 | 凤凰大道南段 | 双侧 | 主干路 | 车行道 | 350 |
| 47 | 柔刚街道 | 安居第八幼儿园南侧道路 | 单侧 | 支路 | 车行道 | 54 |
| 48 | 柔刚街道 | 解元路 | 双侧 | 次干路 | 车行道 | 480 |
| 49 | 柔刚街道 | 滨江南路南段 | 双侧 | 支路 | 车行道 | 300 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2554 |
| 安居主城区总计 |  |  |  |  |  | 11018 |

## 2.4 项目评估价值

成都中地华诚房地产评估咨询有限责任公司对遂宁市安居区各目标街道两侧标准停车位和街道边临时停车位总共11018个停车位30年特许经营权进行了评估，根据出具的《遂宁市安居区城区智慧停车位项目资产预评估报告》，停车位经营权总价为21705.00万元。

## 2.5 项目合同期限

本项目的特许经营合同期限拟定为30年。

## 2.6 项目经营要求

由特许经营权中标方在特许经营期内自筹资金，进行建设、运营、管理，自负盈亏并按照规定取得相关职能部门有关审批手续。

# 第三章 项目运作方式

## 3.1 项目具体运作方式

本项目为政府公共服务存量资产的经营权出让。拟采用ROT（投资改造—运营—移交（Retrofit-Operate-Transfer））模式运作。项目运作结构图如下图所示：

遂宁市安居区人民政府

遂宁市安居区综合行政执法局

（实施机构）

特许经营协议

特许经营企业

授权

签署

智慧停车位项目

车特许经营权项目

投资改造

运营维护

使用方

经营服务

服务缴费

职能部门

监管

政府指定部门和机构

期满移交

监管、绩效考核核、支持、保障

授权特许经营权

1.经遂宁市安居区人民政府授权，遂宁市安居区综合行政执法局作为本项目的具体实施机构，依法依规通过公开招投标方式，确定本项目特许经营期限和范围内的特许经营企业；

2.中标企业与遂宁市安居区综合行政执法局签署《特许经营协议》（下称“特许经营协议”或“协议”），获得本项目的特许经营权；

3.特许经营期内，受让特许经营企业按特许经营合同约定开展相关特许经营活动。特许经营活动应遵守现行相关法律、法规、规章及地方人民政府相关规定，并接受相关行业主管部门依法开展的监督管理工作。

4.特许经营期内，遂宁市安居区综合行政执法局和相关职能部门，依据特许经营协议或合同来对项目运营维护进行监管，并按协议约定开展绩效考核，确保项目实施符合相关标准及特许经营企业按协议履行权责；

5.特许经营期满后，本项目所有资产及特许经营权完好无偿地移交给遂宁市安居区综合行政执法局或其指定机构。

## 3.2 资产权属

在特许经营期内，特许经营企业享有本项目设施等各类有形及无形资产的经营权（包括使用权、收益权）。

项目特许经营期内，中标企业需通过市场化的方式取得存量资产经营权，经营权价值应以遂宁市安居区综合行政执法局备案的《资产评估报告》的评估值为参考依据，特许经营期结束无偿移交至遂宁市安居区综合行政执法局或其指定机构。

# 第四章 项目投资回报

## 4.1 回报机制

项目回报机制主要是指社会资本取得投资回报的资金来源，一般包括使用者付费、可行性缺口补助和政府付费等方式。中标社会资本负责本项目的运营和维护，开展相应业务回收成本和获取合理收益，政府不对本项目运营进行付费，回报机制为使用者付费。

1.收入来源

本项目中标单位在特许经营期内享有遂宁市安居区城区智慧停车位项目的经营权，负责停车位的经营活动，项目收入来自特许经营范围内遂宁市安居区城区的停车服务收入、充电桩服务收入。

2.收入体系

经营收入=停车服务收入+充电桩服务收入，其中：

停车服务收入=数量*收费单价*周转次数*车位使用率

充电桩服务收入=数量*周转次数*使用率*服务单价*单次充电量

3.项目产值

本项目运营期内预计服务总产值101905.52万元，年均产值3513.98万元。

4.项目基准收益率

参考目前已签约类似的项目，结合项目收入、成本等基本参数，遵守“保本微利”的基本原则，本项目基准收益率取5.00%。

## 4.2 外部配套安排

1.存量资产手续完备：遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门应对本项目的手续完备性负责，避免因土地使用权、资产权证、债务、担保等权属模糊而与第三方发生法律纠纷。

2.工作协调与协助：遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门应提供保障项目正常运营的外部条件，如水、电、通信、交通等。同时，关于运营期间停车的可操作性，政府应提供相应的文件支撑，保证中标社会资本方特许经营权的顺利执行。

3.日常监管：遂宁市安居区综合行政执法局及相关职能部门负责本项目的日常监管。

- 特许经营者应当具备的条件及选择方式

## 5.1 出让办法

本项目采用特许经营模式实施，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委第25号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）、《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》财库〔2014〕214号规定，并结合本项目实际情况，建议采用“公开招标”方式遴选特许经营者。

## 5.2 社会资本的资格条件

为保证本项目引进的特许经营企业具备履行合同义务的能力，根据相关法律法规和《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委等六部委令第25号）及《四川省市政公用事业特许经营条例》，并结合本项目实际特点，社会资本应满足以下条件（具体以采购文件为准）：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。社会资本参加特许经营项目应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 5.3 招标标的

本项目由投标社会资本方根据自身情况报出项目建设方案。具体招标条件及评分细则以本项目“招标文件”为准。

# 第六章 绩效考核

## 6.1 绩效考核原则

绩效考核应遵循“客观、公正、公开、适度”的原则，将绩效评价结果作为本项目奖惩措施实施、合作期限等重要内容调整的依据，保证公共利益最大化。

## 6.2 绩效考核机制

为保证本项目运营符合行业标准，增强政府对本项目的监管，建立特许经营绩效考核机制，制定考核细则。

在特许经营期内，本项目考核主要针对社会资本对本项目停车位的运营维护情况分别进行监督检查，考核内容包含但不限于：运营管理、维护管理、安全文明生产管理、技术档案管理、社会责任等方面。考核组织、内容、指标、程序等内容在特许经营协议中具体明确。

（1）绩效评价主体

项目绩效评价主体为实施机构，项目涉及的政府管理单位为绩效评价成员单位，由实施机构牵头，统一监管项目运营、移交等工作的绩效评价。绩效评价主体应根据《特许经营协议》约定，监督项目公司履行合同义务，定期检测项目产出绩效指标。

（2）绩效评价周期

运营期内，绩效评价主体依据《特许经营协议》对项目公司运营维护服务质量进行评价，每个评价周期设定为1年。每个评价周期内绩效评价主体对项目公司运营维护服务质量进行评价.

①常规绩效评价

每个评价周期内，进行常规绩效评价一次。绩效评价主体需提前5个工作日通知项目公司开始评价的时间，项目公司应全力配合绩效评价小组对项目运营维护服务工作进行检查。

②临时绩效评价

每个评价周期内，临时绩效评价次数由绩效评价主体自行决定，但每月最多可进行一次。绩效评价主体可以随时自行评价项目公司的运营维护服务质量，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司，项目公司在接到实施机构的书面通知后，如该缺陷影响本项目正常供给，则项目公司应在24小时内修复缺陷，如该缺陷不影响正常供给，应在30日内修复缺陷。

无论是常规绩效评价还是临时绩效评价，项目公司皆应及时修复缺陷，否则实施机构可根据《特许经营协议》相关约定兑取项目公司提交的运维履约担保项下的相应金额。

（3）绩效评价分数

常规绩效评价满分为100分，常规绩效评价分数占当期评价分数的权重为90%，每次临时绩效评价满分为100分，临时绩效评价平均分数占当期绩效评价分数的权重为10%，常规绩效评价分数与临时绩效评价分数的加权值为当期绩效评价最终分数。

具体评价得分按下式计算：Pa=Pb×90%+Pc÷n×10%，

式中：

Pa，当期绩效评价得分：

Pb，当期常规绩效评价得分；

Pc，当期全部临时绩效评价汇总得分：

n，当期临时评价次数。

注：若n为零时，绩效评价得分公式为Pa=Pb；

（4）绩效评价结果处理

项目运营期评价结果与运营期履约担保扣减系数K挂钩。

运营期履约担保扣减系数的确定如下：

100分≥运营期请效评价得分≥85分，运营期履约担保扣减系数为K=0；85分〉运营期绩效评价得分≥60分，运营期履约担保扣减系数按下式计算：

K2=（85－运营期绩效评价得分）×0.01。

运营期评价总得分＜60分，运营期履约担保扣减系数为1。

项目公司连续三次绩效评价或累计五次绩效评价得分均低于60分的情况下，甲方有权自行或委托第三方介入项目运营工作并向项目公司提出终止《特许经营协议》。

（5）绩效评价应用

本项目绩效评价结果将直接影响项目公司履约担保的扣减，具体公式为：当期运维履约担保扣减额=运维履约担保额×当期运维履约担保扣减系数K。

（6）绩效评价指标

具体绩效评价指标详见下表。

表6-1 遂宁市安居区城区智慧停车位项目绩效评价指标表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 依据充分 | 2 | （1）项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； （2）项目是否有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足； （3）项目是否为促进事业发展所必需。 | 满足其中一项得2分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 论证充分 | 2 | （1）项目实施的必要性、急迫性； （2）项目的技术可行性：项目技术线路/选型/方案/措施选择以及选址、规模等合理可行； （3）项目经济可行性：项目成本造价合理，资金来源有保障； （4）项目预期产出数量、质量、时效符合正常水平。 | 每项0.5分。 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 4 | 程序规范 | 2 | （1）项目是否符合申报条件； （2）项目申报、设立程序符合相关规定，是否通过“一事一议”等问需于民的方式，确定项目建设内容、建设方式、筹资筹劳及管护制度，相关手续完善。 | 每项1分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 内容规范 | 2 | 所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整，包括立项申请、概预算、出让方案、规划编制等规范完整。 | 内容规范完整2分，否则0分。 |  |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标 合理性 | 1 | 目标合理 | 1 | 绩效目标明确、合理，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | 符合1分，否则0分。 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 指标明确 | 1 | 将绩效目标分解为具体绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量。 | 符合1分，否则0分。 |  |
|  |  |  |  | 项目与平台关联性 | 2 | 关联紧密 | 2 | 项目在监控平台中与相关子项编码、子项名称、资金所属专项名称、项目分类等关联情况较好，紧密性较高。 | 全部符合2分，部分符合1分，都不符合0分。 |  |
|  |  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 预算编制论证充分、标准合理 | 4 | （1）预算编制是否经过科学论证； （2）预算内容与项目内容是否匹配； （3）预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； （4）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 每项1分。 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 资金分配依据充分、额度合理 | 4 | （1）预算资金分配依据是否充分； （2）资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 每项2分。 |  |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位 | 2 | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金与计划投入资金的比率。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金到位率≤60%，得零分；60%〈资金到位率〈100%，得0.5分；资金到位率≥100%，满分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 到位及时率 | 1 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截止规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到位的资金。 | 到位及时率≤60%，得零分；60%〈到位及时率〈100%，得0.5分；到位及时率≥100%，满分。 |  |
|  |  |  |  | 预算执行 | 2 | 预算执行率 | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率≤60%，得零分；60%〈预算执行率〈100%，得1分；预算执行率≥100%，满分。 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 制度健全 | 1 | （1）是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保障项目资金规范安全运行； （2）项目实施单位财务管理制度是否健全。 | 每符合一项0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金审批 | 1 | （1）资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位； （2）相关凭据是否完整合规。 | 每符合一项0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金支付 | 1 | （1）资金支付程序是否规范，支付方式是否符合规； （2）资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。 | 每符合一项0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金用途 | 1 | （1）是否符合项目预算批复或合同规定的用途； （2）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合1分，有一项不符合0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金核算 | 1 | 资金使用是否按规定进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 符合1分，有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金监控 | 1 | （1）是否已制定或具有相应的监控机制； （2）是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段； （3）监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。 | 符合1分，否则0分。 |  |
| 过程 | 20 | 业务 管理 | 10 | 组织管理 | 2 | 机构设置 | 1 | （1）是否健全组织机构并落实专人负责； （2）机构运转协调、有效，建立协调会签机制。 | 每符合一项0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 人员配备 | 1 | （1）人员数量是否与项目匹配； （2）是否有合理数量专业人员。 | 每符合一项0.5分。 |  |
|  |  |  |  | 制度建立 | 1 | 制度健全 | 1 | （1）是否已制定或具有相应的业务管理制度； （2）业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 每符合一项0.5分。 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目手续 | 1 | 项目建设是否完善相关手续。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目管理 | 1 | 项目单位是否专人负责现场施工管理和协调；是否进行监理；工程变更手续是否完备；工程是否按规定进行公示（开工前公示，开工后公示）。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目结算 | 1 | 是否进行规范的项目结算并审计。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目验收 | 1 | 项目完工是否按规定进行验收。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资料管理 | 1 | 项目建设相关资料是否齐全及时归档。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | 质量标准 | 1 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的质量要求和标准，并符合相关国家标准、行业标准/规范。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量监控 | 1 | 项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括质量监理、群众监督、质量检查、项目验收等必要的控制措施和手段。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 8 | 实际完成率 | 8 | 年度任务完成率 | 8 | 项目实施内容完成率=（当年实际完成实施内容的总量/当年计划完成实施内容的总量）×100%。 | 实际完成率〈60%，得零分；60%≤实际完成率〈100%，得分=实际完成率*分值；实际完成率≥100%，满分。 |  |
|  |  | 产出质量 | 8 | 质量达标率 | 8 | 1、抽查质量达标率 2、完工验收达标率 | 8 | （1）抽查质量达标率=（抽查质量达标数/总体抽查数）×100%。分值占4分。 （2）完工验收达标率=（完工验收合格数量/实际完工数量）×100%。分值占4分。 | 得分=达标率*分值；达标率〈60%，不得分，该项满分8分；该项总得分=抽查质量达标率*4+完工验收达标率*4。 |  |
|  |  | 产出时效 | 7 | 完成及时率 | 7 | 年度任务完成及时率 | 7 | 项目实施内容完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 | 完成及时率≥150%，得零分；100%〈完成及时率〈150%，得分=满分－（完成及时率-1）*分值；完成及时率≤100%，满分。 |  |
|  |  | 产出成本 | 7 | 成本节约率 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 7 | 项目成本节约率=[（项目计划成本-项目实际成本）/项目计划成本]×100%。 | 成本节约率≥10%，满分；10%＞成本节约率≥0，得5分；0＞成本节约率≥-10%，得3分；-10%＞成本节约率，不得分。 |  |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会经济效益 | 12 | 提高群众收入 | 4 | 项目创造大量工作岗位,提高群众收入水平的作用。 | 问卷调查法为主。作用明显4分；作用一般，视情况1—3分；无作用0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 改善当地停车条件 | 4 | 项目对改善当地停车条件，满足日益增长的停车需求的作用。 | 问卷调查法为主。作用明显4分；作用一般，视情况1—3分；无作用0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 提高群众生活质量 | 4 | 项目对方便贫困群众生产生活，提高群众生活质量的作用。 | 专家评价和问卷调查法为主。作用明显4分；作用一般，视情况1—3分；无作用0分。 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目自身运行的可持续性 | 3 | 是否建立并形成保障项目持续运营发挥效益的长效机制，是否建立管护制度，资金经费得到保障等。 | 全部满足3分；部分满足，视情况1—2分；不满足0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目效果的可持续性 | 3 | 项目实施后，作用和效果是否可持续。 | 全部满足3分；部分满足，视情况1—2分；不满足0分。 |  |
|  |  |  |  | 社会公众满意度 | 12 | 实施进度满意度 | 4 | 受益群众对“遂宁市安居区城区智慧停车位项目”实施进度的满意度。 | 满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实施质量满意度 | 4 | 受益群众对“遂宁市安居区城区智慧停车位项目”实施质量的满意度。 | 满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实施效果满意度 | 4 | 受益群众对“遂宁市安居区城区智慧停车位项目”整体实施效果的满意度。 | 满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

# 附件 特许经营协议框架

出让方：遂宁市安居区综合行政执法局

和

受让方：

鉴于：

为推动安居区盘活国有存量资产，根据遂宁市安居区城区智慧停车位项目招标中标结果，将遂宁市安居区城区智慧停车位项目（下称“存量资产”）资产及配套附属设施经营权和收益权出让给           ；

甲方将遂宁市安居区城区智慧停车位项目出让给乙方，乙方同意受让存量资产及配套附属设施经营权和收益权并支付经营权出让价款。由乙方负责本项目后续运营维护，并在本项目合作期满后根据本协议的规定将项目设施移交给甲方或其指定的机构。为此，双方达成如下协议，共同遵守执行：

- 定义及解释

  - 定义

除非本协议另有约定，下述术语具有下列含义：

    - 本项目，指遂宁市安居区城区智慧停车位项目。

    - 本协议，指甲方与乙方就本项目而签订的本《特许经营权协议》。

    - 政府方，指遂宁市安居区人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指人民政府和实施机构。

    - 生效日，指本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。

    - 项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括遂宁市安居区城区停车位及充电桩等。

    - 批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

    - 适用法律，指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。为本协议目的，任何政府主管部门签发的对双方履行本协议有实质性影响的文件（包括批文、执照、许可、授权等）视为适用法律的一部分。

  - 解释

- 本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

    - 协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

    - “元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

    - 条款或附件，指本协议的条款或附件；

    - 一方、双方，指本协议中的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

    - “包括”，指包括但不限于；

    - “以上”“以下”“以内”或“内”均含本数，“超过”“以外”均不含本数；

    - 日、月、季、年，指公历的日、月、季、年；

    - 本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府主管部门行使其法定行政职权。

- 合作关系建立

  - 合作范围

甲方已获得遂宁市安居区人民政府的授权，通过与乙方签订《特许经营权协议》的方式，将本项目已支付的经营权出让费对应项目设施的使用、经营和收益权；特许经营期结束后，乙方将项目设施无偿移交给遂宁市安居区综合行政执法局或其指定机构。

  - 合作期限

本项目特许经营期30年。

  - 支付安排

本项目特许经营转让款的支付方式为：乙方在《特许经营权协议》签订后10日内支付20%特许经营转让款，剩余转让款在1个月内支付完成。

- 权利和义务及双方承诺

  - 甲方的权利和义务

（1）遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门的权利

①对特许经营者是否遵守本协议的监督检查权；

②要求特许经营者按照协议约定提供停车收费的权利；

③受理公众对特许经营者的投诉；

④其他法律、行政法规及本协议赋予的权利。

（2）遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门的义务

①协助特许经营者及时获得所有必要的许可或批准，包括但不限于项目核准、运营许可证的申请。但甲方按照此条，协助特许经营者应当获得的所有批准；

②协助特许经营者享有依照税收法律、政策应享有的优惠待遇及本地相关享有的优惠政策；

③保障乙方的停车位正常运营，协调交管部门加大对违章停车的查处力度。

  - 乙方的权利和义务

（1）特许经营企业的权利

特许经营企业有权根据法律、法规和行政规章的规定，负责遂宁市安居区城区智慧停车位项目的投融资、运营、维护及管理等相关工作，包括：

a.在项目特许经营期内，中标企业享有本项目范围内的特许经营权；

b.通过对项目的投融资、运营维护，获得项目收入，以回收项目投资并获得合理利润的权利；

c.法律法规以及协议约定的其他权利

（2）特许经营企业的义务

①按法律及本协议规定运营项目，提供持续、安全、稳定的停车收费；

②对甲方提供的与本协议有关的文件、数据、信息以及各种技术文件、数据和资料，如果属于国家机密或法律、法规规定应当保密的，特许经营者应采取严格的保密措施，避免泄露给其他人；

③积极配合政府处理突发事件或紧急情况；

④接受甲方及其他主管部门对安全、服务、质量的监督检查。并执行政府部门依法管理中做出的各类决定和意见。任何该类决定或意见的执行，都不影响双方在本协议中的地位、权利和义务。

⑤特许经营者应遵守和执行相应环保标准和要求，以及特许经营者在运营和维护停车位及项目设施时对于避免或尽量减少对设施、建筑物和居民区的妨碍的责任。

⑥特许经营者应按照中华人民共和国及其政府部门颁布的法律和法规缴纳所有税金、关税及收费。

⑦本协议约定的其他义务。

  - 双方承诺

    - 截至本协议生效日止，不存在可能会构成违反有关法律或可能妨碍其履行在本协议项下义务的情况；不存在未披露的对其签署本协议或履行其在本协议项下义务可能产生严重不利影响的事件，包括但不限于可能要提起的诉讼、仲裁、已经或将要进行的政府调查或行政处罚程序及其他法律程序。

    - 无论是本协议的签署还是对本协议项下义务的履行，均不会抵触、违反或违背其营业执照、公司章程或任何适用法律或任何政府部门的批准，或其为签约一方的任何协议。

- 本协议的组成部分

- 甲乙双方确认，除非双方另有其他书面约定，本协议由以下内容组成：

- （1）双方在履行本协议过程中所形成的文件或协议；

- （2）本《特许经营权协议》；

- （3）本项目采购文件、招标文件、澄清文件、投标文件、中标通知书。

- 违约情形与责任

  - 甲方的违约情形与责任

因遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门违反特许经营协议约定的义务，导致本项目的特许经营权在特许经营期内未能持续有效，或对特许经营企业依法行使特许经营权构成妨碍的，遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门应及时改正，并赔偿特许经营企业因此而遭受的直接经济损失。

遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门违约事件包括：

a.违反协议约定出让特许经营协议项下义务；

b.发生遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门可控的对项目设施或特许经营企业股权、资产的征收或征用的（是指因遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门导致的或在遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门控制下的征收或征用，如非因遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门原因且不在遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门控制下的征收征用，则可以视为政治不可抗力）；

c.发生遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门可控的政策变更导致特许经营协议无法继续履行的；

d.其他违反特许经营协议项下义务，并导致特许经营企业无法履行协议的情形。

  - 乙方的违约情形及责任

在特许经营期内，如因特许经营企业自身原因未能履行服务范围的运维服务，且情节严重、致使特许经营协议无法继续履行的，遂宁市安居区综合行政执法局及相关部门有权提前终止特许经营协议，并追究特许经营企业违约责任。

违约事件包括：

a.特许经营企业破产或资不抵债的；

b.特许经营企业未按照规定的要求和标准运营维护，情节严重或造成严重后果的；

c.特许经营企业违反协议约定的股权变更限制的；

d.擅自停业、歇业、严重影响到社会公共利益和安全的；

e.未按协议约定为特许经营项目。

3.不可抗力违约责任

如果协议双方一方证明违约是由于不可抗力事件引起的，则该方不对另一方承担违约责任。

4.违约补偿

每一方有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支持和费用的赔偿，具体违约补偿将在特许经营协议中明确。

- 不可抗力

  - 不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方应有权中止履行本协议项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）其他：    /

  - 因不可抗力致使一方不能履行本协议的，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务，但该方应及时采取补救措施、通知对方并向对方提供证明。一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

  - 因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，在不可抗力事件持续期间，受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。

- 争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，双方应本着友好、互利的原则协商解决或由有关部门调解解决；协商或调解不成的，双方应采取以下第2种争议解决方式：

（1）提交       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 本协议的生效及终止

  - 本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章之日起生效。

  - 除本协议另有约定外，本协议应在项目合作期届满后终止。

- 其他事项

  - 本协议一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

  - 本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商确定。

  - 双方对本协议及合作过程中的所有商业机密资料承担保密义务，未经对方书面许可或依适用法律规定，不得对任何其他第三方泄露和传播。

（以下无正文）

| 甲方（公章） |  | 乙方：（公章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（或授权代表）（签字）： |  | 法定代表人（或授权代表）（签字）： |  |
| 签署日期：2023年 月 日 |  |  |  |